Інформація про хід виконання Регіональної програми «Вода Донеччини на 2017-2020 роки» станом на 25.07.2018

З метою забезпечення населення Донецької області якісною питною водою у достатній кількості, та припинення забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стічними водами, розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.10.2017 №1325/5-17 була затверджена Регіональна програма «Вода Донеччини на 2017-2020 роки» (далі – Програма).

Загалом у Програмі передбачено виконання 73 заходів на суму 5,9 млрд. грн., що покращить водопостачання для 2,4 млн. мешканців Донецької області.

На виконання заходів Програми у першому півріччі 2018 року були об’явлені тендерні процедури у системі Prozorro на 9 (дев’ять) заходів загальною сумою 114897,00 тис. грн.

Захід: «Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького водопроводу Д=1400мм (ліва нитка) ПК0-ПК29+22 Слов´янський район Донецької області» на суму 83119,3 тис. грн., планується фінансувати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету.

На розробку проектно-кошторисної документації по 8 (восьми) заходах Програми з обласного бюджету виділені кошти у сумі 31777,7 тис. грн. На теперішній час по 6 (шістьох) заходах продовжуються тендерні процедури.

По двох заходах розпочаті роботи по розробці проектно-кошторисної документації: «Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець-Донбас» на землях Райгородоцької селищної ради Слов’янського району (ПК105-ПК113; ПК125+18-ПК132+92)- капітальний ремонт» та «Будівництво водоводу з перекидання води Павлопольского водосховища до Старо-Кримського водосховища на землях Волноваського та Володарського районів Донецької області». Згідно з договорами строк закінчення робіт 09.02.2019 та 09.01.2019 відповідно.