**Інформаційна довідка**

**У 2016 році об'єднані територіальні громади Донецької області отримали субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури в розмірі 35655,7 тис.грн.:**

**Лиманська міська ОТГ** отримала **23215,1 тис.грн**, з яких 3876,452 тис.грн було витрачено на капітальний ремонт адміністративної будівлі для розташування центру надання адміністративних послуг; 2834,059 тис.грн – на капітальний ремонт водопровідних мереж на території сіл та селищ Лиманської міської ради; 647,25 тис.грн – на капітальний ремонт будівлі ДНЗ с. Ярова; 7962,339 тис.грн – на капітальний ремонт доріг комунальної власності на території Лиманської міської ради (9 доріг); 7895 тис.грн – на придбання спеціалізованої техніки для КП «Лиманський Зеленбуд».

**Шахівська сільська ОТГ** отримала **4927,8 тис.грн,** з яких 498,628 тис.грн було направлено на термомодернізацію будівлі дитячого садка «Тополька», розташованого в селі Шахове; 653,938 тис.грн – на будівництво водопровідної мережі село Шахове; 2163,621 тис.грн – на термомодернізацію будівель Октябрської ЗОШ; 1611,613 тис.грн – на придбання спеціалізованої техніки для КП «Шахове – 16».

**Черкаська селищна ОТГ** отримала **7512,8 тис.грн,** з яких 700 тис.грн було направлено на капітальний ремонт доріг смт. Черкаське; 3012,8 тис.грн – на реконструкцію адміністративної будівлі Черкаської селищної ради з розташуванням центру надання адміністративних послуг; 3800 тис.грн – на створення багатопрофільного КП «Громада» та наповнення його спеціалізованою технікою та обладнанням.

**У 2017 році об'єднаним територіальним громадам Донецької області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури в розмірі 41845,9 тис.грн.:**

Лиманська міська громада – 14735,3 тис.грн;

Шахівська сільська громада – 3144 тис.грн;

Черкаська селищна громада – 4854 тис.грн;

Соледарська міська громада – 8532 тис.гр;

Миколаївська міська громада – 2348,3 тис.грн;

Іллінівська сільська громада – 8232,3 тис.грн.

**Лиманська міська ОТГ** отримала **14735,30 тис.грн**, з яких 11347,349 тис.грн було направлено на капітальний ремонт доріг комунальної власності на території Лиманської міської ради (9 доріг та дорожнє покриття прибудинкової території 31 об’єкта комунальної власності м. Лиман) – частина проектів завершена у 2018 році; 2000,0 тис.грн – на капітальний ремонт водопровідних мереж с. Рубці (проект планується завершити у 2018 році), Лиманського району; 264,63 тис.грн – на капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення в с. Лозове Лиманського району; 1387,951 тис.грн – капітальний ремонт скатної покрівлі дошкільного навчального закладу № 3.

**Шахівська сільська ОТГ** отримала **3144,00 тис.грн, з** яких 2190,00 тис.грн було витрачено на реконструкцію та термомодернізацію будівлі Октябрьскої амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3 під ЦНАП по вул. М.Ф.Чернявського, б 5 в с. Шахово Добропільського району; 924,00 тис.грн – на придбання двох одиниць спецтехніки (трактор та вантажно-пасажирський автомобіль для КП «Шахове 2016»).

**Черкаська селищна ОТГ** отримала **4854,00 тис.грн,** з яких 1925,8 тис.грн було направлено на капітальний ремонт доріг смт. Черкаське (2 дороги); 2928,20 тис.грн – на реконструкцію будівлі Черкаської селищної ради з облаштуванням в ній Центру надання адміністративних послуг (проект не завершено); 408,46 тис.грн – на придбання обладнання для КП «Громада» Черкаської селищної ради (ямобур, генератор, захопник-користувач, дробарка для гілок).

**Миколаївська міська ОТГ** отримала **2348,30 тис.грн,** з яких 2083,27 тис.грн було витрачено на капітальний ремонт доріг (2 дороги); 265,03 тис.грн – на придбання спецтехніки (лопата-відвал – навісного обладнання на трактор МТЗ для КП «Сервіскомуненерго» та пресувальний дизельний поршневий компресор ПКСД-5,25 для КП «Сервіскомуненерго»).

**Іллінівська сільська ОТГ** отримала **8232,30 тис.грн,** з яких 7457,6 тис.грн було витрачено на капітальний ремонт (термомодернізація) будівль закладів освіти (3 дошкільні навчальні заклади та навчально-виховний комплекс);   
222,05 тис.грн – на капітальний ремонт покрівлі сільського будинку культури у с. Іллінівка; 438,58 тис.грн – на придбання спецтехніки Іллінівською сільською радою (мотопомпа потужністю 8 л/с, дизельгенератора потужністю 16,5 кВт, пожежно-рятувальне обладнання).

**Соледарська міська ОТГ** отримала **8532,00 тис.грн,** з яких 4902,84 тис.грн було витрачено на придбання спецтехніки (ексковатор для підприємства «Водоканал» Соледарської міської ради, сміттєвоза для КП СКП «Комунальник», автопідіймача АП-18 Соледарської міської ради); 3399,60 тис.грн – на придбання двох шкільних автобусів для перевезення школярів (один до опорної школи та один до навчальних закладів Соледарської міської ради); 229,56 тис.грн – на капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Паркова м. Соледар.

**У 2018 році Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 201-р об'єднані територіальні громади Донецької області отримають субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури в розмірі 33132,8 тис. грн., у тому числі:**

Лиманська міська об’єднана територіальна громада – 9996,2 тис.грн;

Миколаївська міська об’єднана територіальна громада – 1596,8 тис.грн;

Соледарська міська об’єднана територіальна громада – 5814,9 тис.грн;

Сіверська міська об’єднана територіальна громада – 1745,4 тис.грн;

Черкаська селищна об’єднана територіальна громада – 3309,6 тис.грн.

Іллінівська сільська об’єднана територіальна громада – 5605,3 тис.грн;

Шахівській сільська об’єднана територіальна громада – 2134,9 тис.грн;

Андріївська сільська об’єднана територіальна громада – 1570,1 тис.грн;

Званівська сільська об’єднана територіальна громада – 1359,6 тис.грн.

Всі ОТГ отримали висновки облдержадміністрації та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про відповідність проектних заявок порядку та умовам надання субвенції, що відповідає 100% передбаченого розподілу коштів.

За рахунок коштів субвенції у 2018 році 9 громад Донеччини планують реалізувати 20 проектів.