Інформація про виконання бюджетних програм місцевого бюджету за 2022 рік департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Бюджетна програма місцевого бюджету за кодом 2817693 інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми – забезпечення регіонального розвитку. Бюджетна програма виконана, а саме завдання «Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» реалізовано в повному обсязі. Зазначеною програмою заплановано обсяг бюджетних призначень загального фонду обласного бюджету 1 731 680 грн., касові видатки склали 1 731 680 грн.

Бюджетна програма місцевого бюджету за кодом 2818313 ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми – покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища» реалізовано не в повному обсязі тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. 1 захід виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області. 12 заходів не виконувалися у зв’язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій. Зазначеною програмою заплановано обсяг бюджетних призначень спеціального фонду обласного бюджету 152 572 969 грн., касові видатки склали 9 820 717,57 грн.

Бюджетна програма місцевого бюджету за кодом 2818320 збереження природно-заповідного фонду. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми - організація, охорона, ефективне використання природно-заповідного фонду. Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Утримання регіональних ландшафтних парків» реалізовано не в повному обсязі у зв’язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій. Зазначеною програмою заплановано обсяг бюджетних призначень спеціального фонду обласного бюджету 26 983 386 грн., касові видатки склали 22 559 273,54 грн.

Бюджетна програма місцевого бюджету за кодом 2818330 інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми - покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів» реалізовано не в повному обсязі у зв’язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій 1 захід реалізовано не в повному обсязі та 3 заходи не виконувалися. 2 заходи виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області. Зазначеною програмою заплановано обсяг бюджетних призначень спеціального фонду обласного бюджету 183 337 505 грн., касові видатки склали 3 909 841,33 грн.

Бюджетна програма місцевого бюджету за кодом 2818775 інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми - забезпечення збереження та цілісності обладнання в період воєнного стану. Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об’єктів будівництва» реалізовано не в повному обсязі тому, що 2 заходи виконано, 1 захід не виконувався у зв’язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. Зазначеною програмою заплановано обсяг бюджетних призначень загального фонду обласного бюджету 7 766 760 грн., касові видатки склали 4 942 422 грн.

Бюджетними програмами місцевого бюджету за кодами 2818313, 2818320 та 2818330 було передбачено виконання 22 природоохоронних заходів, на які заплановано 362 893 860 грн., у тому числі нерозподілений резерв 127 684 874 грн., з яких фактично профінансовано заходів на суму 36 289 832,44 грн.

За відповідний період здійснювалися наступні заходи:

Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – обласний фонд ОНПС) спрямовано 22 559 273,54 грн.;

Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля, з обласного фонду ОНПС спрямовано 3 233 638,53 грн.;

Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням у м. Бахмут (коригування), з обласного фонду ОНПС спрямовано 6 910 298,02 грн.;

Будівництво сміттєсортувальної станції на території Олександрівського району (коригування), з обласного фонду ОНПС спрямовано 2 365 419,55 грн.;

Згідно з рішеннями суду від 20.10.2021 по справі № 905/1512/21, від 18.10.2022 по справі № 905/321/22 та від 18.10.2022 по справі № 905/319/22 з обласного фонду ОНПС спрямовано 1 221 202,80 грн.

Бюджетною програмою місцевого бюджету за кодом 2818775 було передбачено виконання 3 заходів, на які заплановано 7 766 760 грн., з яких фактично профінансовано заходів на суму 4 942 422 грн.

У 2022 році здійснювалися та були виконані заходи з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії для подальшого зберігання технологічного обладнання:

об’єкту будівництва сміттєсортувальної станції, яка розташована на території Олександрівської селищної територіальної громади Краматорського району Донецької області. На виконання заходу відповідно до зазначеного розпорядження виділено 1 882 904 грн, фактично профінансовано 1 882 894 грн.;

об’єкту будівництва заводу для знешкодження відходів, а саме: відходів біологічного походження, який розташовано на території Костянтинівської міської територіальної громади Донецької області. На виконання заходу відповідно до зазначеного розпорядження виділено 3 059 538 грн, фактично профінансовано 3 059 528 грн.

Згідно з інформацією Генерального Штабу Збройних Сил України, що знаходиться у відкритому доступі, територія Бахмутської територіальної громади протягом тривалого часу перебуває в зоні активних бойових дій, є такою на якій неможливо гарантувати безпеку для життя та здоров’я цивільним особам, через що захід з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об’єкту будівництва сміттєперевантажувальної станції з сортувальним обладнанням у м. Бахмут Донецької області не виконано.

Зазначаємо, що через військову агресією Російської Федерації проти України на території України введено воєнний стан відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Усі територіальні громади Донецької області внесено до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23 листопада 2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25 квітня 2022 року № 75 (із змінами).

У зв’язку з вищевикладеним, на виконання статті 28 Бюджетного Кодексу України підготовлено публічне представлення у вигляді інформації про виконання бюджетних програм місцевого бюджету за 2022 рік департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації для розміщення на офіційному сайті головного розпорядника коштів – департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.