Додаток до листа № 3-265 від 06.03.2017

**Проекти, які фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій на території**

**Донецької області**

(назва населеного пункту(міста/району)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва проекту/ програми** | **Назва населеного пункту**  | **Стисла інформація про проект/програму**(що передбачається здійснити в рамках проекту) | **Сума проекту/ програми, тис. грн. або валюта проекту** | **Фактично отримано допомоги, тис. грн. або валюта проекту** | **Стислий опис виконаних робіт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **ПРООН** |
| 1 | «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», мікропроект «Безпечне місто» | м. Бахмут | Передбачає установку 29 відеокамер на основних перехрестях та місцях скупчення людей, реорганізацію диспетчерської служби у ситуаційний центр | Всього: 798,0 тис.грн., в т.ч.: ПРООН – 638,3 тис.грн.,місцевий бюджет – 159,7 тис.грн. | 670,2 тис.грн. у т.ч.: кошти ПРООН – 510,5 тис.грн., місцевий бюджет – 159,7 тис.грн. | Підписано угоду про надання міні гранту між ПРООН та ГО «Розвиток  демократії та жіночих ініціатив «ДІЯ».Обрано підрядну організацію для виконання робіт.Роботи за проектом ведуться |
| 2 | «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», міні-проект «Безпечна та розумна школа» | Проект формує унікальне електронне середовище, яке об'єднає педагогів, учнів та батьків в єдину спільноту, модернізує навчальний процес та впровадить сучасні комп'ютерні технології у школі | Всього: 834,9 тис. грн., в т.ч.:ПРООН – 464,5 тис.грн. (56%), місцевий бюджет – 370,0 тис.грн. (44%) | -  | Проект затверджено. Підписано угоду про надання міні гранту між ПРООН та ГО «Розвиток  демократії та жіночих ініціатив «ДІЯ». Роботи за проектом розпочнуться у травні 2017 |
| 3 | Відновлення та побудова миру | м. Маріуполь | Муніципальна медична установа «Цетр переливання крові», Маріуполь. Донецька областьПроектом передбачається виконання робіт з термомодернізації фасаду і покрівлі будівлі, заміна вікон та вхідних дверей | 300 тис. дол. США | \*) | Розпочато будівельні роботи |
| 4 | Відновлення та побудова миру | м.Світлодарськ | Капітальний ремонт будівлі та покрівлі ДНЗ №10 «Веселка» | 100 тис. дол. США |  | Проведено тендер з вибору будівельної компанії, розпочато ремонтні роботи |
| 5 | Відновлення та побудова миру | м.Покровськ | Капітальний ремонт будівлі центру турботи за дітьмі-сиротами «Дитяче містечко» | 100 тис. дол. США |  | Проведено тендер з вибору будівельної компанії, розпочато ремонтні роботи |
| 4 | Спільний проект ЄС/ПРРОН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | м. Мирноград | Комплексна термомодернізація житлових будинків ОСББ «Ніка», «Істок», утеплення фасадів житлових будинків ОСББ «Добробут», «Магнолія», впровадження програми «Безпечне місто», впровадження програми «Електронна черга: Сімейний лікар» | 9800,00 тис.грн. |  |  |
| 5 | «Відновлення та розбудова миру»Капітальний ремонт амбулаторії за адресою: м. Торецьк, пр. Шахтарів, 47. | м. Торецьк | - Заміна дверей - 14 од.- Заміна вікон - 23 од.- Облаштування стін - 213 м кв .;- Облаштування стель - 415,1 м кв .;- Облаштування підлоги - 366,5 м кв .;- Прокладення мереж водопостачання - 78 м ;- Прокладення мереж водовідведення - 67 м;- Облаштування санвузла - 14 раковин / 4 унітази;- Заміна мереж опалення - 419 м;- Установка радіаторів - 300 секцій;- Облаштування електроспоживання - 62 м дроту/26 розеток /26 вимикачів /41 світильник;- Облаштування зовнішньої каналізації - 20 м;- Облаштування пандуса, ганку, козирків. | 1 305,669 тис. грн.. | - | - |
| 6 | Місцевий розвиток орієнтований на громаду ІІІ фаза | Бахмутський район | * Енергозберігаючі заходи в Яковлівській ЗОШ І-ІІІ ст.
 | 262 489,00 грн. | 108360,00 грн. | Встановлено віконні блоки, - 23 од., двері - 14 од. |
| 7 | Місцевий розвиток орієнтований на громаду ІІІ фаза | Бахмутський район | - Енергозберігаючі заходи в Мінківському НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів) | 262 100,00 грн. | 101352,00 грн | Встановлено віконні блоки – 30 шт. |
| 8 | Енергозберігаючі заходи в Новоселівському НВК “Загальноосвітня школа I-III ступенів — дошкільний навчальний заклад” | Лиманська ОТГ | Капітальний ремонт будівлі: заміна покрівлі з утепленням Новоселівської ЗОШ I-III ступенів смт. Новоселівка | 639,965 тис.грн. |  |  |
|  | Покращення медичних послуг амбулаторій ЗПСМ в Костянтинівському районі Донецької області шляхом придбання медичного обладнання в с. Іванопілля | Костянтинівський район | Придбання медичного обладнання | 208,00 тис. грн | - | - |
|  | Спільний проект Європейського Союзу та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» (надалі Проект МРГ) | Великоновосілківський р-н | Проект «Енергозберігаючі заходи. Капітальний ремонт вікон та дверей будівля дитячого дошкільного навчального закладу с. Старомлинівка Великоновосілківського району Донецької області, пл.. Перемоги, буд.4»  | 335,777 тис. грн. | 297,371(ПРООН -112,908, м/б - 184,463) | Замінено 33 вікна та 31 дверей на металопластикові  |
|  | Реконструкція системи водопостачання міської лікарні №1(лікарняного містечка) вул.О.Тихого,17 в м.Краматорськ Донецької обл. | м. Краматорськ | Даним проектом передбачається ремонт приміщення в підвалі хірургічного корпусу площею 25м2 для встановлення ємності 10м3 для запасу води, що обладнана підвищувальним насосом. Також передбачається термомодернізація зовнішніх стін,та облаштування майданчика для підвозу води. | 449,416 тис. грн. |  - | - |
| **Європейський Союз та представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)** |
| 1 | Проект «Діти миру» за підтримки Європейського Союзу та представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) | м. Бахмут | Поліпшення матеріально – технічної бази Бахмутської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 та допомога дітям за рахунок надання безоплатної технічної допомоги  | - | 213,375 тис.грн. | ЗОШ № 1 отримано допомоги у вигляді 5 комплектів меблів для обладнання навчальних класів, та надано рюкзаки з шкільним приладдям  |
| 2 | Допомога учням 1-11 класів загальноосвітніх шкіл Бахмута | м. Бахмут | Передача учням загальноосвітніх шкіл міста рюкзаків зі шкільним приладдям  | - | 82,7 тис. грн. | Передано 4890 рюкзаків |
| 3 | Посилення соціальної згуртованості та інтеграції ВПО у Східній Україні | Міста Покровськ, Бахмут, Новогродівка, с. Іванівка Волноваського р-ну, с. Билбасівка, Мирне та Богородичне Слов’янського району, смт Ялта Мангуського району, с. Вірівка Добропільського р-ну | Ремонт 10 дитячих садків, що надасть змогу відкрити нові дитячі групи протягом 2017 року та збільшить їх місткість. | 500 тис. доларів США | - | Проведено тендери з вибору будівельних компаній, розпочато ремонтні роботи |
| **Міжнародна організація з міграції (МОМ), за підтримки уряду Японії** |
| 1 | Підтримка стабілізації громад на Донбасі | м. Селидове | Об’єкт – центральна міська бібліотека для дорослих м.Селидове;Ремонт 1 поверху, заміна віконних блоків на 2 поверхах, оновлення обладнання | Ліміт гранту:ремонт – 30 тис. дол. СШАпридбання обладнання до 10 тис. дол. США | Інформацію про фактично витрачені кошти буде надано Міжнародною організацією протягом квітня місяця п.р.  | Ремонт І поверху бібліотеки:пристроєний пандус, заміна віконних блоків на 2-х поверхах, заміна дверних блоків – 2 вхідних дверей, 5 – внутрішніх, оштукатурювання, побілка, обладнання кімнати психолога, обладнання санітарних кімнат, у т.ч. кімнату для людей з інвалідністю, заміна освітлення, підвісна стеля тощо.Обладнання: 12 аудиторних столів, 3 комп’ютерні (1 для інвалідів) 2 ком’ютери, 1 ноутбук, мультимедійне обладнання, звукопідсилювальна апаратура, бібліотечні стелажі тощо |
| 2 | Соціокультурний центр«Покровська SAKURA»ЦМБ ім. Т.Шевченка | м. Покровськ | Згуртування громади міста Покровськ, соціальна адаптація та інтеграція різних членів громади шляхом участі у культурно-мистецьких заходах, розвиток громадських ініціатив та волонтерства, зменшення соціальної напруги в громаді. | 40 тис. дол. США | (очікуються акти передачі від донора проекту) | Зроблений ремонт окремих приміщень та покращена матеріально-технічна база. Придбано необхідне обладнання для проведення заходів, що сприяють підвищенню рівню згуртуванню мешканців громади |
| 3 | Підтримка стабілізації громад на Донбасі | Міста Покровськ, Лиман, Родинське, Велика Новосілка, та Слов’янськ | Ремонт 5-ти бібліотек, що надасть можливість для проведення громадських соціокультурних заходів та сприятиме культурному розвитку місцевих громад. | Ліміт гранту:ремонт – 30 тис. дол. СШАпридбання обладнання до 10 тис. дол. США | Інформацію про фактично витрачені кошти буде надано Міжнародною організацією протягом квітня місяця п.р.  | Проведено ремонтні роботи, готується введення в експлуатацію |
| 4 | «Лабораторія єдності»Бібліотека-філія № 4 | м. Покровськ | Модернізувати простір, згуртувати громаду, допомогти соціальної адаптації ВПО. (курси з ІТ-компетентності, гурток «Весела математика», English speaking club, майстер-класи з різних технік, тренінги та зустрічі з владою) | 40 тис. дол. США | (очікуються акти передачі від донора проекту) | Проведений ремонт 3-х кімнат, закуплена необхідна техніка (моноблоки, МФП, меблі) |
| 5 | «Бібліотека — територія єднання | Лиманська ОТГ | Облаштування центральної міської бібліотеки | 30 тис.доларів США |  | Відремонтовано читацький зал, фойє бібліотеки, створено відкритий комфортний простір для користувачів, проведена заміна вікон, дверей, стелі, підлоги, освітлення, відремонтовано дах приміщення, побудовано туалет для інвалідів, пандус, придбані меблі, комп'ютери, оргтехніка, мультимедійний проектор, фотоапарат, нові книги |
| **Європейський Союз, Представництво Європейського Союзу в Україні.** |
| 1 | «Нарощування потенціалу громади м. Маріуполя для підтримки внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, потерпілих в результаті конфлікту» | м. Маріуполь | - Реконструкція будівлі під соціальний гуртожиток для розміщення ВПО - Завершення будівництва та запуск в експлуатацію лікувальної амбулаторії- Придбання 4-х одиниць міського електротранспорту (тролейбусів)- Ремонт та оснащення міського та двох районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді- Проведення інформаційної кампанії- Створення Центру медіації та проведення заходів з підготовки спеціалістів та їх залучення у вирішенні конфліктних ситуаціях- Формування додаткових професійних навичок у спеціалістів, які працюють з дітьми та батьками з числа ВПО, з подолання конфліктних ситуацій та надання базової психологічної підтримки- Створення мобільного консультативного пункту на базі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 1 640,543 тис. євро | 1 468,477 тис. євро | -Завершено будівництво та запуск в експлуатацію лікувальної амбулаторії.- Придбано 4 одиниці міського електротранспорту (тролейбусів).- Виконано ремонт та оснащення міського та двох районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.- Частково проведена інформаційна кампанія- Створено Центр медіації та проведені заходи з підготовки спеціалістів та їх залученню у вирішенні конфліктних ситуацій.- Сформовано додаткові професійні навички у спеціалістів, які працюють з дітьми та батьками з числа ВПО, з подолання конфліктних ситуаціях та надання базової психологічної підтримки.- Створено мобільний консультативний пункт на базі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 2 | «Житло для переселенців» | м. Слов’янськ  | Проектом передбачена реконструкція комунальних гуртожитків по вул. Вокзальна (Свердлова), 8 та вул. Світлодарська (Чубаря), 28а з метою забезпечення комфортним житлом внутрішньо переміщених осіб із зони антитерористичної операції та жителів Слов’янська, які втратили свої будинки. Реалізація проекту дозволить вирішити житлові питання для 150 осіб. | 801,2 тис. євро, з яких 721,1 тис.євро (грант ЄС) | 645,8 тис. євро | В рамках проекту освоєно 19 532,77 євро, виконані наступні роботи: - придбана комп’ютерна техніка та матеріли для офісу проекту;- проведено тендер по відбору проектної організації для розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції двох гуртожитків, підписано договір з переможцем закупівель ПП»Рестро»;- проведено технічне обстеження гуртожитків, розроблені технічні звіти;- презентовано ескізний проект з 3D візуалізацією на брифінгу для ЗМІ;- отримані технічні умови на газо, електро, водопостачання і стоки;- розроблена проектно-кошторисна документація, отримані позитивні експертні звіти;- з причин скасування результатів тендера за відсутності пропозицій та за домовленістю з Європейською комісією, подовжено термін реалізації проекту до 26 місяців (03.06.2017) без збільшення частки фінансування;- здійснено корегування проектно-кошторисної документації, отримано позитивні експертні звіти (від 19.12.2016 № 196-6Д та № 205-16Д);- в системі ProZorro здійснена закупівля робіт для реконструкції гуртожитків;- з переможцем торгів - ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч» 23.03.2017 укладено договори №32 та №33;- з 28.03.2017 розпочаті будівельні роботи на об’єктах. |
|  | «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих ВПО та жителів м.Краматорськ, які опинились під впливом конфлікту» | м Краматорськ | Проведення курсів з перенавчання та підвищення кваліфікації 100 ВПО для допомоги у подальшому працевлаштуванні; Реконструкція системі знезараження стічної води на очисних спорудах з впровадженням електролізних установок з виробництва гіпохлориту натрію та реконструкція каналізаційної насосної станції; Реконструкція трьох гуртожитків з мінімальним оснащенням приміщень меблями. | 2 024,1 тис. Євро | 1 637,2 тис. Євро | Розроблено проектно-кошторисну документацію гуртожитків, що розташовані за адресами: вул. Уральська, 5, вул. Ш.Назаренко, 3, вул. Рибінська, 160; проведено будівельну експертизу цих проектів, укладені договори на виконання робіт з реконструкції гуртожитків, що розташовані за адресами: вул. Уральська, 5, вул. Ш.Назаренко, 3, Рибінська, 160, авторського та технічного нагляду. Виконавцем робіт з реконструкції є ТОВ «ФБК «Луч», м. Київ. Роботи з реконструкції тривають. Щодо реконструкції станції обробки стічних вод, ремонту каналізаційної насосної станції. Розроблено проектне - кошторисну документацію на обидва об’єкти. Укладено договір з ТОВ “Вулвер» на виконання робіт з реконструкції каналізаційної насосної станції м. Краматорськ. Закуплено устаткування для КНС №3. Укладено договір з МПТВП «Оніка» на роботи з реконструкції системи знезараження стічної води на очисних спорудах з впровадженням електролізних установок з виробництва гіпохлориту натрію. При виконанні робіт протягом грудня 2016р. замінено засувки, клапани зворотні, фланці, трубопроводи Ф 325 мм. Також виконані електромонтажні роботи з облаштування системи керування насосними агрегатами.У 2017 році виконання робіт продовжується. Тривають роботи з реконструкції. Тривають роботи з реконструкції системи знезараження стічної води на очисних спорудах з впровадженням електролізних установок з виробництва гіпохлориту натрію.Досліджено ринок праці м. Краматорська та проведено аналіз потреб ВПО у навчанні. Зіставлення потреб ВПО і пропозицій на ринку праці обумовили необхідність проведення навчання ВПО за напрямами: «Основи реабілітації та оздоровчого масажу», «1С: Бухгалтерія 8 для України», «Користувач ПК», «Керування проектами», «Бізнес-планування та основи підприємницької діяльності», «Перукар-універсал», «Майстер нігтьового сервісу», «Візажист», «Пошиття одягу», «Контент-менеджмент и SMM-менеджмент». Вищевказані освітянські послуги були закуплені за процедурою конкурентних переговорів, визначені переможці, укладені договори і наразі навчання ВПО закінчено. Видано сертифікати про проходження навчання. |
|  | «Модернізація тягової підстанції електротранспорту м. Краматорська» | м Краматорськ | • Розробка технічного завдання;• Проведення енергоаудиту нинішнього стану КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» і попереднє техніко-економічне обґрунтування;• Організація і проведення тендеру (ів) на закупівлю обладнання, роботи і послуги;• Технічне планування і оцінки проекту (розробка проектно – кошторисної документації) і його експертиза відповідно до вимог нормативних актів; доставка нового обладнання, демонтаж старого обладнання, монтаж і налагодження нового обладнання;• Впровадження системи енергоменеджменту відповідно до міжнародних стандартів (наприклад, EN15001);• Зовнішня оцінка результатів реалізації Проекту: фінансовий аудит та верифікація | 1 232,1 тис Євро | 8 СШАснюється ьозне відділення:ється введення в експлуатацію621,3 тис.грн | Розроблено технічне завдання.Проведено енергоаудит тягової підстанції та отримано звіт (висновок).Організовано та проведено тендер на закупівлю обладнання тягової підстанції - відмінено.Розроблено план комунікацій і проведення інформаційної кампанії (брифінги, наочна інформація);Організовано повторне проведення тендеру на закупівлю обладнання тягової підстанції – визначено переможця та укладено Договір.Реалізація укладеного з переможцем електронних закупівель ПрАТ «ПЛУТОН» договору поставки Товару «Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу не більше ніж 1000 В для модернізації тягової підстанції електротранспорту м. Краматорська по вул. .Тихого, 25В», вартістю 27 538 826,00 грн. (попередня оплата 30%) |
| **НЕФКО** |
| 1 | Енергосбегаючий проект у двох навчальних закладах (Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вугледарської міської ради Донецької області, Вугледарський навчально-виховний комплекс «Мрія» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад) Вугледарської міської ради Донецької області | м. Вугледар | Метою Проекту є впровадження енергосберігаючих заходів, спрямованих на зменшення енергоспоживання та покращення умов перебування персоналу та дітей в закладах освіти міста. Проект передбачає комплексні заходи з утеплення 2х навчальних закладів, а також заміну вікон та дверей, встановлення вентиляційних систем з рекуперацією тепла та індивідуальних теплових підстанцій | 600,00 тис. євро |  |  |
| 2 | «Енергозберігаючий проект у медичному закладі (Міська центральна лікарня (дитяче відділення, будівля поліклініки) і вуличному освітлені (138 вулиць)» | м. Мирноград | 1. Заміна вікон та дверей, утеплення фасаду та цоколю з улаштуванням відмостки, утеплення перекриття з ремонтом покриття горища, встановлення ІТП.2. Капітальний ремонт вуличного освітлення (заміна ліній електропостачання і 1982 світильників на 138 вулицях з встановленням автоматичної системи керування вуличним освітленням (АСКВО). | 590,00 тис. євро |  | Узгоджується план закупівель |
| 3 | «Впровадження проекту енергозбереження у м. Слов’янськ» | м. Слов’янськ  | Проектом передбачається реалізація наступних субпроектів:1. Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янськ» по вул. Ярослава Мудрого,14;2. Капітальний ремонт будівлі амбулаторій №№1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» по вул. Банківська,85;4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. | 580,0 тис. євро | - | Наразі триває підготовча робота щодо реалізації субпроектів.Станом на 31.03.2017 міською радою узгоджено план закупівель робіт. |
| 4 | «Впровадження проекту енергозбереження в закладах шкільного та дошкільного виховання міста Добропілля онецької області | м.Добропілля | Впровадження енергозберігаючих заходів, спрямованих на зменшення енергоспоживання та покращення умов перебування персоналу та дітей в закладах освіти міста. Проект передбачає комплексні заходи з утеплення 4 навчальних закладів, а також заміну вікон та дверей, модернізацію внутрішнього освітлення та заміну електричних плит на більш енергоефективні. | 590,00 тис. євро | - | Розроблені тендерні пропозиції |
| 5 | “Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення і прибудови, розташованих на території міської лікарні по вул. Мечнікова, 14 в м. Курахове” | м.Курахове | Проектом передбачено заміну старих вікон, внутрішніх дверей та зовнішніх дверей на енергоефективні, утеплення стін, утеплення горища, модернізація системи опалення, заміна застарілих ламп на енергоефективні, загальні будівельні роботи, встановлення індивідуальної теплової підстанції. | 470,00 тис. євро | - | Оголошено переможця  |
| **USAID** |
| 1 | «Муніципальна енергетична реформа в Україні» | м. Бахмут | Підготовка проектної пропозиції «Реконструкція розподільчих мереж опалення з встановленням ІТП у споживачів»; проведення інформаційної просвітницької кампанії з питань енергоефективності; проведення енергетичних аудитів у закладах бюджетної сфери та житлових будинків; проведення навчальних тренінгів для енергоменеджерів бюджетної сфери | - | - | Отримано інформаційно-методичний матеріал; проведено ряд навчальних семінарів з енергоефективності. У місті проведено енергетичний аудит на 19 об’єктах, з них 14 закладів бюджетної сфери та 5 житлових будинків |
| 2 | Покращення ефективності використання муніципальних енергетичних ресурсів | м. Маріуполь | Підвищення потенціалу міста в питаннях підвищення енергоефективності, енергозбереження та впровадження відновлюваних джерел енергії | \*\*) | - | Спеціалістами проекту розпочата робота з проведення енергоаудиту громадських будівель та котелень міста |
| **БФ «CANactions» та Western NIS Enterprise Fund** |
| 1 | Грант «Бібліомайданчик Open Air» в рамках конкурсу малих грантів урбаністичного спрямуванняпроекта «DREAMactions» | м. Бахмут | Планується створення відкритого майданчику на ганку міської бібліотеки для дітей із зоною читання, спілкування і дозвілля з проведенням циклу соціокультурних заходів.В результаті реалізації проекту будуть створені комфортні умови для проведення заходів на оновленому майданчику | Всього: 4 676,29 дол.США, у т.ч. 1540,29 – кошти міського бюджету | 1 323,0 дол.США | Проведено конкурс дитячого малюнка, який буде нанесено на фасад дитячої бібліотеки після його ремонту; обрано підрядника на виконання робіт; триває аукціон на придбання комп’ютерної техніки.Роботи по ремонту фасаду та ганку ведуться. |
| **USAID, проект** [**UCBI – «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри**](https://www.facebook.com/USAIDUCBI/?ref=page_internal) |
| 1 | Програма «Віче» | м. Бахмут | Встановлення в залі засідань міської ради системи електронного голосування (з можливістю поіменного голосування) і відеоспостереження | - | Бахмутською міською радою отримано технічної допомоги у вигляді обладнання на суму 974,2 тис.грн. | В сесійній залі Бахмутської міської ради змонтовано програмно-технічний комплекс «Віче» для електронного голосування. Робочі місця депутатів обладнано мікрофонами. Встановлена система відеоспостереження. Впровадження такої системи дозволить всім бажаючим спостерігати онлайн за ходом пленарних засідань, а також дивитися засідання міської ради в запису |
| 2 | Проект USAID "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження" | м. Маріуполь | Впровадження механізму залучення громадськості до бюджетного процесу шляхом створення громадського бюджету | \*) | - | Розпочата підготовка проекту рішення міської ради з партиципаторного бюджетування |
| 3 | Реконструкція водонапірної вежі "VEZHA - створення сучасного музею міста" | м. Маріуполь | Створення мультимедійного IT-музею, туристичного інформаційного центру, умов для розвитку ІТ спільноти | 60 тис. дол. США | 60 тис. дол. США | Придбано обладнання, закінчується реалізація проектів для музею та організація туристичних маршрутів |
|  | Обмежена грантова угода у не грошовій формі № КНА 092 «Нова стратегія розвитку міста Краматорськ і громадського партнерства» Українська ініціатива з підвищення впевненості (UCBI) | м. Краматорськ | Розробка Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року, допомога місцевим органам влади застосовувати реформаторський підхід до стратегічного планування. Проведення заходів з поширення інформації для представлення бачення майбутнього міста Краматорська. | - | - |  |
| **Українська діаспора Сполучених штатів Америки** |
| 1 | Спонсорська допомога для ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» | м. Бахмут | Поповнення бібліотеки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» навчальною та художньою літературою | - | Протягом лютого-березня 2017 року до бібліотеки ДВНЗ «Донбасський державний педагогічний університет» надійшло майже 500 примірників поліграфічної продукції: підручники, атласи, художня література; настінні карти та мультимедійна продукція | Література проінвентаризована, занесена в інвентарну книгу та сумарну книгу і видається в користування |
| **Київський офіс інституту Кеннана** |
| 1 | Спонсорська допомога для ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» | м. Бахмут | Поповнення бібліотеки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» навчальною та художньою літературою | - | 03 березня до ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» завітали гості з Київського офісу інституту Кеннана та передали 50 примірників навчальної та художньої літератури англійською мовою  | Література проінвентаризована, занесена в інвентарну книгу та сумарну книгу і видається в користування |
| **БО «Людина в біді»** |
| 1 | Спонсорська/гуманітарна допомога для КЗОЗ «Бахмутська дитяча лікарня» | м. Бахмут | Надання безоплатної допомоги у вигляді миючих засобів, господарських наборів для КЗОЗ «Бахмутська дитяча лікарня» | - | 10,2 тис.грн. | Отримано безоплатної допомоги у вигляді миючих засобів, господарських наборів для забезпечення підтримки санітарно-гігієнічних вимог дитячої лікарні  |
| **ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна»** |
| 1 | Гуманітарна допомога КЗОЗ «Бахмутська дитяча лікарня» | м. Бахмут | Надання безоплатної допомоги для КЗОЗ «Бахмутська дитяча лікарня» у вигляді молочної суміші «Milupa» | - | 2,5 тис.грн. | Отримано безоплатної допомоги у вигляді молочної суміші «Milupa»  |
| **Незалежна міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів»** |
| 1 | Спонсорська допомога для ДНЗ № 49 “Кріпиш” | м. Бахмут | Придбання офісних меблів, побутової техніки для ДНЗ № 49 «Кріпиш» | - | 11,476тис. грн.  | Закуплено меблів та побутової техніки  |
| **GIZ “Реформа управління на сході України” за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини** |
| 1 | Розбудова ЦНАПу | Лиманська ОТГ | Технічне оснащення комп'ютерна та оргтехніка, програмне забезпечення, електронний документообіг та інше | 30 тис. дол. США |  |  |
| **Люксембурзький Червоний Хрест** |
| 1 | Відновлення медичного закладу КЛПЗ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янськ» в зоні конфлікту Донецької області, Україна | м.Слов'янськ | Відновлення роботи дитячого та психотуберкульозного відділення КЛПЗ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янськ». Дитяче відділення: реконструкція будівлі та додатково буде побудовано дитячий майданчик, який не було включено до проектно-кошторисної документації.Психотуберкульозне відділення: ремонтні роботи фасаду та прогулянкового майданчику.  | 633,6 тис. Євро | - | Дитяче відділення: ведеться будівництво нового даху, відновлення зовнішніх стін, заміна дверей та вікон;Психотуберкульозне відділення:Здійснюється ремонт фасаду та утеплення будівлі, ремонт прогулянкового майданчику для пацієнтів, будівництво огорожі для прогулянкового майданчику |

\*) - згідно з умовами донора заклад не є кінцевим бенефіціаром, а лише отримувачем послуг.

\*\*) - згідно з умовами проекту Маріупольська міська рада не є кінцевим бенефіціаром, а лише отримувачем послуг.